УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области _____________А.Н.Федоров ___ августа 2009 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по переустройству кабельных линий 0,4 кв к жилым домам  по Приморскому шоссе (д. 3, 5, 9, 11, 68а) и установка вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе в пос. Большая Ижора

Ломоносовского района Ленинградской области.

пос. Большая Ижора

Ломоносовского района Ленинградской области

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1 . ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Общие сведения                                                                                                                 3

2. Документация об аукционе                                                                                              5

3. Подготовка заявки на участие в аукционе                                                                      7

4. Подача заявки на участие в аукционе                                                                            11

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе                                                                 12

6. Проведение аукциона                                                                                                      14

7. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона                           16

8. Признание аукциона несостоявшимся                                                                           18

9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов 19

Раздел 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА                                                  19

Раздел 111. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА                                                                     22

Приложение № 1.  Техническое задание                                                                           26

Приложение № 2. Проект муниципального контракта                                                28

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. на 1.01.2008), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановления Правительства Ленобласти от 25.01.2006 № 5 «Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд Ленинградской области» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением государственных и муниципальных заказов и в соответствии с «Порядком формирования, размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа на поставку товаров, производство работ и оказание услуг для муниципальных нужд МО Большеижорское городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение от 24.04.2008 № 34.

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона, выбирается аукционной комиссией большинством голосов;

аукционная комиссия – Единая комиссия по размещению муниципальных заказов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, созданная в соответствии с распоряжением Главы администрации МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.01.2007 г.  № 01-Р(с изменениями от 01.11.08. №25-р);

заказчик, муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и переданная Заказчику в соответствии с Законом и настоящей документацией по аукциону;

контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание –газета  «Балтийский луч»;

официальный сайт –www.bizhora.ru;

продукция – выполняемые работы для муниципальных нужд;

уполномоченное лицо участника – участник размещения заказа – физическое лицо, руководитель участника размещения заказа – юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения заказа при проведении аукциона;

участник (-и) – участник (-и) размещения заказа;

участник аукциона – участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к процедуре аукциона;

победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

1.2. Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ

1.2.1. Муниципальный заказчик, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона, осуществляет выбор подрядчика на выполнение работ по одному лоту:

предмет муниципального контракта: Выполнение работ по переустройству кабельных линий 0,4 кв к жилым домам по Приморскому шоссе (д. 3, 5, 9, 11, 68а) и установка вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе в пос. Большая Ижора

Ломоносовского района Ленинградской области. Работы проводятся в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе).

место выполнения работ – пос. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области

срок выполнения работ – 2 недели с момента заключения муниципального контракта начальная (максимальная) цена контракта (цена лота № 1) – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

информация о котором содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.

1.2.2. Победивший участник аукциона должен будет заключить муниципальный контракт и выполнить работы, являющиеся предметом настоящего аукциона, в месте и в течение периода времени, указанными в Информационной карте аукциона.

1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона.

1.4. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.4.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из средств местного бюджета, указанного в Информационной карте аукциона.

1.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ установлены в проекте муниципального контракта.

1.5. Требования к участникам размещения заказа

1.5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.5.3.1. предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона, т.е. наличие действующих лицензий на выполнение указанных в техническом задании на проведение работ в соответствии с предметом аукциона. Исполнитель муниципального контракта обязан самостоятельно продлевать действие лицензии либо получать новую в процессе исполнения контракта; отсутствие действующей лицензии является основанием для расторжения контракта;

1.5.3.2. требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.5.3.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.5.3.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято.

1.5.4. Если указано в Информационной карте аукциона, муниципальный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

– 	об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

–	иные дополнительные требования в соответствии со ст. 11 Закона, если об этом указано в Информационной карте аукциона.

1.6. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Участник размещения заказа, в случае заключения с ним муниципального контракта по результатам аукциона, вправе для выполнения работ по предмету аукциона по каждому лоту привлечь субподрядчиков (соисполнителей), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона, на условиях, если они установлены в Информационной карте аукциона.

1.7. 	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и с участием в аукционе. Муниципальный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.

1.8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

В случае если муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ указаны в Информационной карте аукциона.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1.	Получение документации об аукционе

2.1.1.	Документация об аукционе на бумажном или электронном носителе предоставляется по письменному запросу участника размещения заказа. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) муниципальный заказчик, аукционная комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

За выдаваемую на бумажном носителе документацию об аукционе заказчиком может быть установлена плата, которую участник размещения заказа вносит в порядке, который в таком случае указан в Информационной карте аукциона.

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и настоящей документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести  к отклонению его заявки.

2.2.	Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Муниципальный  заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил муниципальному заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме в администрации МО Большеижорское городское поселение. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

2.2.3.	В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается муниципальным  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе

2.3.1.	Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются муниципальным  заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.2. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе.

2.3.3. Муниципальный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации извещения о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте муниципальным  заказчиком соответственно в течение 5 (пяти) рабочих и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальным  заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, на каждый лот можно подать не более одной заявки.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным (аутентичным), надлежащим образом заверенным переводом на русском языке.

3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона, т.е. копии действующих лицензий на выполнение указанных в техническом задании на проведение  работ, являющихся предметом аукциона  – в случаях, когда такая деятельность является лицензируемой;

б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

в) иные документы в соответствии с дополнительными требованиями, если об этом указано в Информационной карте аукциона.

3.4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе

При подготовке заявки на участие в аукционе участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.

Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Раздела.

Заявка оформляется в письменной форме.

Устанавливается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и настоящей документации об аукционе.

Участник должен подготовить и подать в составе своей заявки один комплект документов, который считается оригиналом.

Форма заявки на участие в аукционе должна быть подписана уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати). Использование факсимиле при подписании заявки  не допускается

Все документы (копии документов), входящие в состав заявки должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе, и заверенных печатью (в случае ее наличия). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных Информационной картой  аукциона случаях копиях, заверенных надлежащим образом.

Копия документа считается надлежащим образом заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежащим образом заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения каждой страницы подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного имеющего сквозную нумерацию листов тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества листов. В случае когда заявка содержит более 100 листов, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества листов в томе, номера тома  и общего количества томов.

3.5. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий  от имени участника при проведении настоящего аукциона

Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица, являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;

в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму  заявки на участие в аукционе, полностью совпадают в указанной форме заявки, выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Полномочия руководителя  юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

– сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму  «Анкеты участника аукциона», полностью или частично не совпадают в форме «Заявки на участие в аукционе», «Выписке государственного реестра юридических лиц» (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;

– не представлен какой-либо из вышеуказанных документов либо он оформлен с нарушением требований к оформлению.

Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица (копия паспорта стр. 1-5).

Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности,  полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к настоящей документации об аукционе;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки  (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

г)  копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником – физическим лицом);

д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.

Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Форму заявки на участие в аукционе вправе подписывать:

– 	руководитель юридического лица;

– 	директор филиала (представительства);

– лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя  филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица  по форме, являющейся приложением к  специальной части.

3.6.	Предложение о цене муниципального контракта

Направляя заявку на участие в аукционе, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнять работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта. При этом конкретное предложение(я) о цене муниципального контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в п. 6.1 настоящего Раздела.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по муниципальному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену муниципального контракта, предлагаемую участником размещения заказа.

. Неучтенные затраты исполнителя по муниципальному  контракту, связанные с исполнением муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену муниципального контракта, не подлежат оплате муниципальным заказчиком.

Цена муниципального контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной  карте аукциона.

Заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с п. 4.4 настоящего Раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участник размещения заказа подает на каждый лот отдельную заявку по форме, установленной настоящей документацией об аукционе.

4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем муниципального заказчика в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера, даты и времени поступления.

4.2.4. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведомляет муниципального заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) – участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения заказа. Конверт с уведомлением об отзыве должен быть маркирован словом «ОТЗЫВ».

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в соответствии с Законом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Стоимость комплекта документации об аукционе в случае отзыва заявки на участие в аукционе и установления такой платы не возвращается.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Заявки на участие в аукционе, полученные после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. При этом конверты с заявками вскрываются для определения адресата в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в соответствии с Законом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе

5.1.1.	Поданные в срок запечатанные конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются непосредственно в день начала их рассмотрения аукционной комиссией.

5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения аукционной комиссией поступивших заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной  карте аукциона.

5.2.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей документации осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

5.2.5. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в п. 1.5. настоящего Раздела, муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п. 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и техническому заданию документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или описок.

Существенным отклонением или опиской являются такие, которые:

1. любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ;

2. любым образом ограничивают права муниципального заказчика или обязательства исполнителя по муниципальному  контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе.

5.2.8. Аукционная комиссия не принимает во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые касаются оформления и не представляют собой существенного отклонения.

5.3. Допуск к участию в аукционе

5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона);

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредоставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается государственный заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.5. настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям документации об аукционе к оформлению заявки на участие в аукционе и (или) по существу не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка на участие в аукционе и документы в составе такой заявки не подписаны должным образом и (или) в нужных местах не поставлена печать (при ее наличии);

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае, если в Информационной карте аукциона установлено такое требование обеспечения заявки.

5.3.3. В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и муниципальным заказчиком и размещается заказчиком на официальном сайте.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.3.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5.3.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

6.1. Порядок проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукциониста

6.1.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий участники аукциона (их представители) представляют документы, указанные в Информационной карте аукциона.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

При регистрации представителям участников аукциона выдаются пронумерованные карточки (в соответствии с регистрационным номером заявки участника аукциона) (далее – карточки).

6.1.3. Председатель или заместитель председателя аукционной комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

6.1.5. Процедура аукциона проходит в следующем порядке:

а) для ведения аукциона выбирается аукционист из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов данной комиссии большинством голосов;

б) полномочия передаются аукционисту, который объявляет о начале процедуры проведения аукциона (лота) и оглашает:

- номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмет контракта,

- начальную (максимальную) цену контракта (лота),

- «шаг аукциона»,

- наименования участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наличие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе (Информационной карте аукциона) предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

в) далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене муниципального контракта путем поднятия карточек;

г) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп. 6.1.4. настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

д) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп. 6.1.4. настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

е) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.6. Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой и с аукционной комиссией.

6.1.7. При проведении процедуры аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись и ведет протокол аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера участник аукциона (его представитель), желающий осуществлять аудио- и видеозапись процедуры аукциона должен известить аукционную комиссию о своем намерении.

6.2.	Определение победителя аукциона

6.2.1. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения:

- о месте, дате и времени проведения аукциона,

- об участниках аукциона,

- о начальной (максимальной) цене муниципального  контракта (цене лота),

- о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта,

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчеств, место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

6.2.3. Протокол подписывается муниципальным заказчиком, всеми присутствующими в день проведения аукциона членами аукционной комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.2.4. Протокол аукциона размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.2.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.2.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

7.1. Срок и порядок заключения муниципального контракта

7.1.1.	Муниципальный заказчик передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта в сроки и порядке, установленным в п. 6.2.3.

7.1.2.	Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный  контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.1.3. Муниципальный контракт должен быть подписан победителем аукциона в соответствии с Законом в течение срока, указанного в  документации аукциона, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

До подписания муниципального контракта Победитель аукциона (участник аукциона сделавший предпоследнее предложение о цене муниципального контракта) обязан направить заказчику локальные, объектные и сводную сметы не позднее 5 рабочих дней после размещения протокола аукциона на официальном сайте Ленинградской области. В локальные сметы должны быть включены все физические объёмы работ, указанные в техническом задании документации на аукционы. Локальные сметы рассчитываются на основании сборников. Общая сметная стоимость, указанная в сводном сметном расчёте (сводной смете), должна соответствовать цене, предложенной победителем аукциона.

Заказчик в течении 5 рабочих дней должен рассмотреть и утвердить сметы. В случае выявления несоответствия:

- физических объёмов работ в представленных сметах  техническому заданию;

- действующим расценкам на основании сборников

заказчик возвращает сметы на доработку.

Победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене муниципального контракта) в течении 3 дней вносит поправки в сметы (устраняет замечания) и представляет заказчику на утверждение.

Если победитель аукциона (участник аукциона сделавший предпоследнее предложение о цене муниципального контракта) не представит сметы или не откорректирует сметы по замечаниям заказчика в установленные сроки для заключения контракта, заказчик вправе считать такие действия победителя (участник сделавший предпоследнее предложение), как уклонение от заключения муниципального контракта.

Сводный сметный расчёт утверждается муниципальным заказчиком и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пп. 6.2.3. настоящего Раздела или с пп. 7.1.5., а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, является обязательным. Такой контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта  должна соответствовать цене участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта

7.2.1. Заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в п. 5 настоящего Раздела.

При этом если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. В этом случае муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом п. 7.2 настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Такой участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

При этом муниципальный  контракт заключается в соответствии с п. 8.2. настоящего Раздела.

8.5. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона, о размещении заказа путем запроса котировок при условии, что цена контракта не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном (в соответствии с главой 8 Закона) и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) муниципального заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик

Администрация МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Юридический адрес: 188531, Ленинградская обл., Ломоносовский район, пос.Большая Ижора, ул.Астанина, д.5 Почтовый адрес: Тот же Телефон: -(813-76)-51-114, тел/факс: -(813-76)-56-267 Контактное лицо: Сеник Галина Никоноровна Адрес электронной почты - gn_senik@mail.ru Банковские реквизиты: ИНН 4720008191 КПП 472001001 ОКАТО 41230554000 Плательщик: УФК по Ленинградской области (ОФК 11 Местная администрация МО Большеижорское городское поселение (л.с. 02453001500) р/счет: 40204810600000002207 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. С. – Петербург БИК 044106001

Вид и предмет аукциона

Открытый аукцион на выполнение работ проводится по одному лоту: Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по переустройству кабельных линий 0,4 кв к жилым домам по Приморскому шоссе (д. 3, 5, 9, 11, 68а) и установка вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе в пос. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области. Работы проводятся в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе).

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнение работ – Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора; Срок выполнения работ – 2 недели с момента заключения муниципального контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; Цена муниципального контракта включает в себя все налоги, затраты, издержки и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта.

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

Выполнение работ по муниципальному контракту финансируется за счет средств местного бюджета МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Форма, порядок оплаты: Авансирование не предусматривается. Оплата за работу производится муниципальным заказчиком после подписания акта приемки-сдачи работ. Оплата производится в безналичном порядке в соответствии с порядком казначейского исполнения бюджета. Срок оплаты – десять банковских дней с момента представления Заказчику всех необходимых документов.

Требования к участникам размещения заказа

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Участник размещения заказа в процессе исполнения контракта вправе для исполнения муниципального контракта привлекать субподрядчиков (соисполнителей) при наличии у них необходимых действующих лицензий, по согласованию с Заказчиком

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Получение документации об аукционе

Аукционная документация будет предоставляться по письменному запросу заинтересованного лица бесплатно (копируется на электронный носитель участника размещения заказа) с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 час.) по рабочим дням с 24.08.2009 г. по 14.09.2009г. по адресу: п. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области, ул. Астанина, д.5, помещение местной администрации.

Форма заявки на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе подаются в форме бумажного документа. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе III настоящей документации об аукционе.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе

В качестве обеспечения заявки устанавливается сумма в 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, которая должна быть внесена участником размещения заказа на счет указанный заказчиком не позднее дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. Реквизиты для перечисления средств: Местная администрация МО Большеижорское городское поселение ИНН 4720008191 КПП 472001001 Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург Красносельское отд. 1892/0720 Расчетный счет № 40302810455240000011 БИК 044030653 Кор.счет 30101810500000000653

Оформление и подписание заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе, который подшивается в отдельную папку (скоросшиватель). На конверте с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация: "Администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», «Заявка на участие в открытом аукционе на выполнение работ (наименование и номер лота)», а также фирменное наименование (наименование), почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы: 1. Опись представленных документов. 2. Заявка на участие в аукционе в установленной форме. 3. Анкета участника аукциона. 4. Аукционное предложение. 5. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 6. Копии действующих лицензий на выполнение указанных в техническом задании работ заверенные руководителем, уполномоченным лицом или нотариально. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости). 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул.Астанина, д.5, помещение местной администрации. Заявки на участие в аукционе подаются с 24 августа 2009 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не позднее 17:00 час. 14 сентября 2009 г., по рабочим дням с 9:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.)

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявки на участие в аукционе только в запечатанном конверте. Муниципальный заказчик обеспечивает прием заявок на участие в аукционе, поступающих к нему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. Муниципальный заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.) в течение всего срока приема заявок на участие в аукционе.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Большая Ижора, ул.Астанина, д.5, помещение местной администрации, начиная с 17:00 час. 14 сентября 2009 г.

Порядок проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукциониста. Документы, подтверждающие полномочия участника аукциона (его представителя).

Аукцион будет проводиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Большая Ижора, ул.Астанина, д.5, в помещении местной администрации в 11:00 часов 22 сентября 2009 г. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона (его представитель) представляет документ (доверенность), оформленный в соответствии с формой, входящей в состав настоящей аукционной документации, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе.

Срок и порядок заключения муниципального контракта

Муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней после дня размещения на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение по адресу: www.bizhora.ru протокола аукциона и не превышать двадцати дней со дня подписания протокола аукциона

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе по лоту № __, направляются следующие документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе. |  |  |
| 2. | Анкета участника аукциона |  |  |
| 3. | Аукционное предложение |  |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). |  |  |
| 5 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |  |
| 6 | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). |  |  |
| 7 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |  |
| 8 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
| 9 | Копии действующих лицензий на виды работ по предмету аукциона заверенные руководителем, полномочным представителем или нотариально (при необходимости). Перечень включенных в состав заявки лицензий: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |
| Документы, предоставляемые по усмотрению участника аукциона |
| 1. | Копия устава |  |  |
| 2. | Копия учредительного договора |  |  |
| 3. | Копии свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах |  |  |
| 4. | Копия Свидетельства о государственной регистрации участника размещения заказа |  |  |
| 5. | Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |  |
| 6. | Письмо финансирующего банка об открытии расчетного счета и информация организации обо всех открытых счетах |  |  |
| 7. | Акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или справка ИФНС об отсутствии задолженности |  |  |
| 8. | Копия свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (в случае указания данного требования в документации об аукционе). |  |  |
|  | Иные документы, представляемые по усмотрению участника размещения заказа |  |  |
| ИТОГО страниц: |  |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование _____________________ 	(И.О., фамилия) 	(подпись)

М.П.

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| На бланке организации Дата, исх. номер. | Муниципальному заказчику: Администрация МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Большая Ижора, ул.Астанина, д.5 |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на выполнение работ по лоту № ____

1. Изучив документацию об аукционе, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты мы, _____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

в лице__________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его уполномоченного представителя и фамилия, имя, отчество)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении № _______ от ___________ о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена муниципального контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против участника размещения заказа –

_____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, и участник размещения заказа представляет копию искового заявления, представленного в арбитражный суд).

4. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, и не более двадцати дней с момента подписания протокола аукциона.

5. В случае, если наше предложение о цене контракта окажется предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями предложенной нами цены.

6. Мы извещены о включении сведений об участнике размещения заказа –

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков и удержания обеспечения участия в аукционе, если таковое установлено, в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком нами уполномочен__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон работника)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать нашему уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства): ______________________________________________________________________

телефоны: ______________________________________________________________________

факс ___________________________________________________________________________

банковские реквизиты: __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О., фамилия)

(подпись)

М.П.

3.Форма  Анкеты участника размещения заказа

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН, КПП |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); |  |
| 4. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 5. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 6. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 7. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 9. | Почтовый адрес, телефон налоговой инспекции, в которой зарегистрирован участник размещения заказа |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

4. Форма аукционного предложения

АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по аукциону на  выполнение работ по   переустройству кабельных линий 0,4 кв к жилым домам по Приморскому шоссе (д. 3, 5, 9, 11, 68а) и установка вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе в пос. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области.

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, согласны придерживаться положений заявки на аукцион в течение 45 (сорока пяти) дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с аукционными заявками. Эта заявка на аукцион будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. Настоящим сообщаем, что наше предприятие имеет финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, необходимые для выполнения муниципального контракта.

Мы предлагаем следующие существенные условия выполнения контракта:

1. Отсрочка платежа ___________ дней.

2. Гарантийный срок _____________ лет

3. Сроки выполнения работ ____________.

4. __________________ (иные условия по усмотрению претендента)

Мы намерены выполнить все работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

Мы намерены привлечь следующие субподрядные организации для выполнения следующих видов работ:

| № п/п | Наименование организации, адрес, тел., Ф.И.О. руководителя | Вид работ |
| --- | --- | --- |

Руководитель: (Ф.И.О., подпись, печать)

«____»________________ 2009 г.

5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_______________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан _________________________________________ «____»_________ ___________г.

представлять интересы _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционе на выполнение работ (лот(ы) №___ ) , в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ____________________________	________________________ удостоверяем.

(подпись удостоверяемого)	 (Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________200___ г.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О., фамилия)

(подпись)

М.П.

Приложение № 1

К документации об аукционе

Техническое задание

Заказчик: Местная администрация МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по переустройству кабельных линий 0,4 кв к жилым домам по Приморскому шоссе (д. 3, 5, 9, 11, 68а) и установка вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе в пос. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области.

Место выполнение работ – Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора

Срок выполнения работ – 2 недели с момента заключения муниципального контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота № 1) – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Источник финансирования – местный бюджет МО  Большеижорское городское поселение

Цена предполагаемой работы должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Техническое задание

1. Прокладка  питающего кабеля марки АВБбШв 4x150 в земле с глубиной залегания 0,8м  по следующим адресам:

• от ТП № 453 до дома № 9 по Приморскому шоссе на трассе 155 м;

• от ТП № 453 до дома № 11 по Приморскому шоссе на трассе 100 м;

• от ТП № 481 до дома № 5 по Приморскому шоссе на трассе 65 м;

• от ТП № 481 до дома № 3 по Приморскому шоссе на трассе 140 м;

• от ТП № 452 до дома № 68А по Приморскому шоссе на трассе 25 м;

2. Установка  вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подрядчик и субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком, должны иметь все необходимые лицензии на выполнение соответствующих работ. Субподрядчик должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

Работы выполняются из материалов Подрядчика силами Подрядчика.

Подрядчик обязан представлять сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Снижение цены за счет снижения объемов выполнения работ не допускается (если в процессе выполнения работ не возникнет необходимость снизить или увеличить количество выполняемых работ).

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

Приемке законченного капитальным ремонтом объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных  заинтересованных лиц.

Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  Сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

Гарантийный срок на результат строительно-монтажных работ составляет не менее 5 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Приложение № 2

К документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №________

П. Большая Ижора	«	»	200	г.

Местная администрация МО Большеижорское городское поселение в лице главы администрации Федорова А.Н.действующего на основании Положения, именуемое  в  дальнейшем     «Заказчик»,	с одной стороны, и

, в лице	,

действующего   на   основании   	,   именуемое   в   дальнейшем

«Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждое по отдельности «Сторона», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1.	Предмет Контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) заключен по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона для нужд Администрации МО Большеижорское городское поселение.

1.2.	Основанием для заключения настоящего контракта является решение Единой конкурсной комиссии по размещению муниципальных заказов администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Протокол аукциона от __________2009 г.              № _____).

1.3. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц (далее - Субподрядчики) комплекс работ на переустройство кабельных линий 0,4 кВ к жилым домам по Приморскому шоссе (д. 3, 5, 9, 11, 68а) и установка вводного шкафа ПР-11 у дома № 7 по Приморскому шоссе в пос. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области (далее - Объект), в соответствии с техническим заданием Заказчика, являющимся Приложением № 1 к Контракту (далее - Техническое задание), положениями настоящего Контракта и его приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта, иной исходной документацией, представление которой Заказчиком предусмотрено настоящим Контрактом.

1.4. Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в том числе в области проектирования и строительства, действующих в Российской Федерации и в Санкт-Петербурге и ЛО, включая ГОСТ, СНиП, СанПиН, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору), определяющим сроки реализации работ по Контракту и Сметным Расчетом стоимости работ согласно конкурсному предложению (Приложение № 2 к контракту) и условиями контракта.

1.5. Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых для выполнения Работ по контракту лицензий и разрешений, оборудования и техники, использование которых предписано нормами действующего законодательства РФ при выполнении работ, аналогичных по характеру и сложности Работам по контракту.

1.6. Подрядчик обязуется полностью выполнить все Работы и сдать готовый объект Заказчику в срок до _____________________2009 года.

1.7. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы после их полного
завершения и оплатить их на условиях и в порядке, установленных настоящим контрактом.

2.	Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:

- Выполнить все Работы, предусмотренные Техническим заданием и положениями настоящего контракта, с соблюдениями требований действующего законодательства РФ, норм качества и в установленные настоящим Контрактом сроки.

- Приступить к выполнению Работ немедленно после заключения договора и поолучения исходных данных, необходимых для качественного выполнения Работ по контракту.

Подрядчик обязан получить все разрешения и согласования в органах государственной власти, необходимые для выполнения Работ по настоящему контракту.

2.1.3.	Собственными силами и средствами произвести все необходимые действия по
организации Строительной площадки, в границах определенных Техническим заданием,
размещению на Объекте, по согласованию с Заказчиком, оборудования, техники и
материалов, необходимых для выполнения Работ, а также обеспечения их работоспособности
и сохранности. Риск хищения или случайной гибели имущества Подрядчика, а также выход из
строя оборудования, лежит на Подрядчике, при этом общие сроки выполнения Работ,
указанные в Календарном графике, не изменяются. Убытки Подрядчика, связанные с
невозможностью выполнения Работ в связи с выходом из строя оборудования, хищением или
случайной гибелью оборудования, техники и материалов несет Подрядчик.

2.1.4.	Выполнить все Работы по контракту квалифицированно, с надлежащим качеством, с применением техники, материалов и оборудования, имеющих необходимые сертификаты,
предусмотренные требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик несет
ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им механизмов и оборудования,
а также за предоставление и использование механизмов и оборудования, обремененных
правами третьих лиц. В случае установления факта использования техники, материалов и
оборудования ненадлежащего качества, либо не имеющих соответствующих сертификатов,
Заказчик имеет право сделать Подрядчику предупреждение и потребовать замены таких
техники, инструмента и материалов ненадлежащего качества.

2.1.5. Обеспечить персоналом, отвечающим за производством работ, рабочую силу, оборудование, материалы, временные сооружения и все прочие изделия временного или постоянного характера, необходимые для выполнения и завершения Работ в рамках исполнения обязательств по контракту, а также устранения недостатков (дефектов) в случае их выявления.

2.1.6. Соблюдать при производстве Работ требования, технологии и рекомендации, предусмотренные спецификациями, техническими паспортами, инструкциями, ГОСТами, указаниями завода-изготовителя и другими нормативами на используемое оборудование, технику, инструменты и материалы. Подрядчик несет ответственность за несоответствие качества Работ нормам и требованиям, указанным в упомянутых документах.

2.1.7. Для выполнения своих обязательств по данному контракту, Подрядчик обязан привлекать и использовать специалистов и рабочую силу, квалификация, опыт и компетенция которых позволят обеспечить надлежащее качество и своевременное выполнение Работ. Численность привлекаемого к Работам персонала должна быть достаточной для исполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных контрактом.

2.1.8. Подрядчик гарантирует, что в случае привлечения им к выполнению Работ Субподрядчиков, все Работы будут выполнены специалистами, обладающими соответствующими квалификацией, опытом и компетенцией, необходимыми для обеспечения надлежащего качества и своевременного выполнения Работ по контракту.

В качестве  Субподрядчиков Подрядчик обязан привлекать к выполнению Работ, определенных данным контрактом, только организации, имеющие лицензии на выполнение Работ и осуществление деятельности, аналогичной деятельности Подрядчика по предмету настоящего контракта, на территории Российской Федерации.

2.1.9. Обеспечить профессиональный надзор за выполнением Работ на площадке в течение всего рабочего дня на протяжении всего периода выполнения Работ.

С целью осуществления такого надзора Подрядчик представляет на согласование Заказчику кандидатуру работника, в обязанности которого будет входить надзор за выполнением, осуществление технического руководства и контроля результатов всех Работ на Строительной площадке.

2.1.10. Принять все необходимые шаги по обеспечению нормального сотрудничества, нацеленного на исключение причинения какого-либо неудобства или вмешательства в нормальную работу служб Заказчика и других подрядчиков на строительной площадке.

2.1.11. Обеспечить соблюдение своим персоналом и Субподрядчиками правил техники безопасности при осуществлении Работ, правил пожарной безопасности, действующих в Российской Федерации, провести необходимые инструктажи и обучение.

- Обеспечить в ходе выполнения Работ на Объекте осуществление необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и землепользованию.

2.1.13.	Осуществлять систематическую уборку Строительной площадки и прилегающих территорий от остатков материалов, строительного и бытового мусора (отходов собственного
производства и потребления), образовавшегося в ходе выполнения Подрядчиком и его
Субподрядчиками Работ в рамках контракта. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет получить разрешения на вывоз и последующее размещение строительного мусора и бытовых отходов. В случае не выполнения Подрядчиком требований данного подпункта, Заказчик вправе сам выполнить уборку или привлечь третьих лиц для ее выполнения с возложением всех соответствующих расходов на Подрядчика.

2.1.14. 	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемой работы либо препятствующих завершению работы в срок.

2.1.15. В течение 5 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ вывезти с объекта все принадлежащее ему и Субподрядчикам имущество, автотранспорт и технику, а также бытовой и строительный мусор, образовавшийся в связи с выполнением условий контракта. Освобожденная Подрядчиком Строительная площадка передается Заказчику по акту приема-передачи Строительной площадки, по окончании установленного настоящим пунктом Договора срока.

2.1.16. Производить работы в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к контракту). Подрядчик обязан в течение 2 календарных дней с момента обнаружения причин отставания от Календарного графика сообщать Заказчику обо всех возможных отклонениях от Календарного графика.

2.1.17. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком.

2.1.18. По окончании работ за десять дней до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту предоставить Заказчику два экземпляра исполнительной документации. Исполнительная документация должна быть представлена с отметкой о соответствии передаваемой документации фактически выполненным Работам, заверенной полномочным представителем Подрядчика, подпись которого должна быть скреплено печатью Подрядчика.

2.1.19. В кратчайший технически возможный срок, но не позднее 3 (трех) календарных
дней с момента получения соответствующего предписания Заказчика, устранить выявленные
в процессе производства Работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком данных
требований Заказчик имеет право запретить Подрядчику дальнейшее производство работ до
устранения недостатков, при этом общие сроки производства работ и окончания отдельных
этапов, указанные в Календарном графике, не изменяются. Убытки Подрядчика, связанные с
таким приостановлением выполнения работ, несет Подрядчик.

2.1.20. Подрядчик обязан, в сроки, установленные законодательством и предписаниями инспектирующих организаций, выплачивать штрафы, наложенные на него в связи с нарушением требований законодательства в области строительства, нарушения установленного порядка строительства объектов, законодательства в сфере благоустройства, охраны окружающей среды и охраны труда. При невыполнении Подрядчиком данных требований Заказчик имеет право запретить Подрядчику дальнейшее производство работ до уплаты штрафов, при этом общие сроки производства работ и окончания отдельных этапов, указанные в Календарном графике не изменяются. Убытки Подрядчика, связанные с таким приостановлением выполнения работ, несет Подрядчик

2.1.21. До начала работ согласовывать с Заказчиком график рабочего времени на строительной площадке, не допускать проведение в ночное время Работ, которые могут помешать покою окружающих.

2.1.22. Обеспечить своих работников и Субподрядчиков, привлеченных к выполнению Работ соответствующими и достаточными бытовыми удобствами. Место расположения этих удобств, включающих, но не ограничивающихся туалетами, душевыми кабинами, раздевалками, комнатами отдыха, местами для хранения инструмента, местами для курения и местами для принятия пищи, подлежит согласованию с Заказчиком.

- Предоставить Представителю Заказчика список лиц и автотранспортных средств, задействованных в ходе выполнения Работ, для оформления пропусков на Объект. Лица и транспортные средства, не внесенные в этот список, не будут допускаться Заказчиком на Объект.

Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику перечень материалов, оборудования и инструментов, которые будут использованы на строительной площадке, с указанием предполагаемых сроков их ввоза и вывоза и использования на строительной площадке.

При невыполнении Подрядчиком данных требований Заказчик вправе отказать в доступе, удалять с Объекта нарушителей пропускного режима и запретить работы по контракту до устранения нарушений, при этом общие сроки выполнения работ, указанные в Приложении 2, не изменяются. Убытки Подрядчика, связанные с запретом выполнения Работ по данным основаниям, несет Подрядчик.

2.1.24.	Если Подрядчик благодаря исполнению своего обязательства по данному контракту получил от Заказчика информацию о новых решениях и технических заданиях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая  тайна, то он не вправе использовать такие сведения или сообщать их третьим лицам без согласия Заказчика.

2.1.25. Подрядчик обязан, когда бы того ни потребовал Представитель Заказчика, в порядке информации представить в письменном виде общее описание всех аспектов организации и методов производства Работ, которые Подрядчик собирается применять в ходе исполнения обязательств по контракту.

2.1.26. Подрядчик несёт ответственность за точную и правильную привязку Работ к отметкам, пунктам и линиям привязки, предоставленным Заказчиком или соответствующими компетентными органами.

2.1.27. Получать разрешения и согласования от органов государственной власти и иных контролирующих и эксплуатационных организаций, необходимые для выполнения работ по контракту.

2.2.	Подрядчик вправе:

2.2.1.	Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков по
согласованию с Заказчиком. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику список
Субподрядчиков с приложением копий всех имеющихся у Субподрядчиков лицензий и
разрешений, необходимых для проведения Работ.

2.3.	Заказчик обязуется:

- Своевременно передавать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию, поступающую в распоряжение Заказчика.

- Согласовать места возможного размещения объектов бытового назначения для персонала Подрядчика и Субподрядчиков на территории Объекта.

- Назначить и письменно известить Подрядчика о назначении своего представителя (далее -Представитель   Заказчика),   полномочного   осуществлять   контроль   хода   выполнения Подрядчиком Работ, контроль качества Работ, а также производить технический надзор и производить проверку соответствия используемого оборудования условиям Договора и технической документации и отдавать от имени Заказчика распоряжения для решения оперативных вопросов, связанных с выполнением Подрядчиком Работ в рамках настоящего контракта.

- Представитель Заказчика не вправе принимать решения об изменении условий контракта, либо подписывать дополнительные соглашения к настоящему контракту.

- За исключением случаев, прямо указанных в условиях контракта, Представитель Заказчика не имеет полномочий освобождать Исполнителя от каких-либо его обязанностей, обязательств или ответственности, предусмотренных контрактом.

- Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, самостоятельно или с привлечением инженерной организации, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих СНиП, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

- Принять Работу, выполненную Подрядчиком во исполнение обязательств,
вытекающих из контракта, либо мотивированно отказать в ее приемке с указанием
допущенных недостатков.

2.3.9.	Своевременно выплатить Подрядчику вознаграждение, предусмотренное
контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

- Заказчик может в любой момент до сдачи ему Подрядчиком результатов Работ при выявлении грубых нарушений в производстве работ и техники безопасности отказаться от исполнения настоящего контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик обязан известить Подрядчика о таком своем намерении путем передачи письменного уведомления Подрядчику. Действие контракта считается прекращенным через 20 календарных дней с момента получения Подрядчиком такого уведомления.

- Осуществлять контроль исполнения обязательств по контракту и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения.

- В  течение всего срока действия контракта требовать предоставления отчета Подрядчика о проделанной работе.

- Реализовывать иные права, данные ему в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.	Заказчик обязан уплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные Работы  в соответствии со Сметным  Расчетом на основании аукционного предложения  Подрядчика  и составляет: __________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - _____________ руб., (Приложение № 2)  в течение 10 банковских дней с момента подписания Актов выполненных работ  и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат ф КС-2, КС-3.

3.2.	Заказчик обязан производить платежи, предусмотренные Статьей 3 контракта,
платежным поручением о перечислении денежных средств на банковский счет Подрядчика,
реквизиты которого указаны в контракте. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об
изменении реквизитов банковского счета, направив Заказчику заказным письмом
уведомление, подписанное надлежащим образом уполномоченным представителем
Подрядчика.

3.3.	Обязательства Заказчика по осуществлению платежей считаются исполненными им
надлежащим образом в момент списания соответствующей денежной суммы с расчетного
счета Заказчика.

3.4.	Указанная в пункте 3.1. контракта цена является окончательной, не
подлежит изменению и включает в себя все затраты Исполнителя, в том числе: стоимость
используемых материалов, техники, транспорта и оборудования, вознаграждение
Исполнителя за выполнение всего объема Работ, предусмотренного Техническим заданием,
получение всех необходимых разрешений и согласований, уплату штрафов в случае их
наложения, стоимость страхования, уборку Строительной площадки и вывоз мусора,
возведение и демонтаж всех необходимых временных сооружений, доставку на
Строительную площадку и вывоз с нее имущества подрядчика и его Субподрядчиков, все
иные обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к
нему.

3.5.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, иных требований действующего законодательства, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений Подрядчиком. Устранение таких нарушений Подрядчик производит собственными силами и за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ

- Сдача результатов работ  осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки Работ.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов и акта сдачи-приемки работы, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки, либо мотивированный отказ с перечнем недостатков и необходимых доработок.

- В случае выявления недостатков или недоработок, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить такие недоработки или недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

- После устранения всех недостатков Подрядчик повторно представляет на подписание Заказчику Акт сдачи-приемки работ. Приемка Работ Заказчиком осуществляется в соответствии с положениями статьи 4 настоящего контракта

- В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы согласно актам сдачи-приемки работ.

5.	Ответственность Сторон

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на них настоящим контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) и упущения третьих лиц, в том числе Субподрядчиков и консультантов, привлекаемых Подрядчиком для исполнения контракта.

- В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения Работ, установленных Календарным графиком, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от суммы, подлежащей уплате Заказчиком на основании Статьи 3 контракта, за каждый день просрочки, а в случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты работ, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,3% от суммы, подлежащей оплате Подрядчику за каждый день просрочки.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного ему по акту и находящегося на Объекте, и несет риск случайной гибели такого имущества до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки по окончании Работ. Возмещение причиненного ущерба осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.	Отчет Подрядчика

- Если иное не установлено Сторонами, в ходе исполнения контракта Подрядчик обязан предоставлять по требованию Заказчика Отчеты о выполняемых Работах в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.

- Отчет должен быть направлен Заказчику курьерской почтой, заказным письмом или по факсимильной связи.

- В случае передачи Отчета посредством факсимильной связи Подрядчик в дальнейшем обязан в кратчайшие сроки передать Заказчику оригинал такого документа. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Подрядчик.

- Получив Отчет, Заказчик обязан рассмотреть его и в случае необходимости представить Подрядчику возражения к предоставленному Отчету в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения Отчета.

- Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

- К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1. контракта относятся: военные действия, чрезвычайные положения, массовые беспорядки, эпидемии, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, вступившие в силу акты органов власти, другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы, которые делали невозможным выполнение условий контракта.

- Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее двух дней, в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него в связи с невыполнением условий контракта, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

- Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований пункта 7.3. контракта, продлевает срок исполнения предусмотренных Контрактом обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.	Срок действия Контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.	Расторжение контракта

- Контракт может быть расторгнут в случае аннулирования лицензии или иного документа, в соответствии с которым Подрядчику предоставлено право осуществлять профессиональную деятельность по выполнению предусмотренных контрактом Работ, или издания других актов государственных органов или профессиональных объединений, в соответствии с которыми Подрядчик лишен права выполнять Работы.

10.	Разрешение споров

- В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем взаимных двусторонних переговоров все разногласия и споры между Сторонами по контракту подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Настоящая статья сохраняет силу и в случае расторжения или окончания срока действия контракта.

11.	Уведомления

- Любое уведомление по контракту должно быть совершено в письменной форме и направлено курьерской почтой или доставлено лично, по каналам факсимильной связи или заказным письмом другой Стороне по адресу, указанному в статье 14 контракта, или по другому адресу, который должен быть указан Стороной в письменном извещении другой Стороне.

- В случае передачи информации по каналам факсимильной связи Сторона, направившая таким образом какой-либо документ, в дальнейшем обязана в кратчайший срок передать другой Стороне оригинал такого документа. Риск искажения информации при ее передаче по каналам факсимильной связи несет передающая Сторона.

12.	Гарантии Подрядчика

12.1. Подрядчик гарантирует, что имеет или до начала выполнения Работ получит все лицензии и разрешения на осуществление профессиональной деятельности, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему контракту. Подрядчик предоставляет сертификаты, действительные на территории Российской Федерации, на право эксплуатирования любых подъемных или иных транспортных средств и механизмов, необходимых для выполнения Работ на территории Заказчика, в случае, если такие транспортные средства и механизмы должны быть сертифицированы. Подрядчик принимает на себя правовую и финансовую ответственность за соблюдение положений настоящего пункта контракта. Копии всей вышеуказанной документации должны быть предоставлены Заказчику.

12.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и уплаты сумм по претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с повреждением имущества, увечьями и несчастными случаями (в том числе, со смертельным исходом) при выполнении обязательств по контракту в отношении персонала Подрядчика, Заказчика (в случае причинения такого вреда по вине Подрядчика) и третьих лиц.

12.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение _____ лет со дня приемки работ Заказчиком при условии правильной эксплуатации.

12.4. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 20-ти дней с момента уведомления.

13. Заключительные положения

13.1.	Все изменения, дополнения и приложения к контракту должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

13.2.	Любые дополнения и протоколы к контракту становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями
Сторон.

13.3.	Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение №1. Техническое задание;

Приложение №2. Смета на производство работ;

Приложение №3. График производства работ;

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, два – Заказчику.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик.

Местная администрация МО Большеижорское городское поселение

ИНН 4720008191  КПП 472001001

ОКАТО 41230554000

188531 Ленинградская область, Ломоносовский район , п. Большая Ижора, ул.Астанина, 5

Плательщик: УФК по Ленинградской области (ОФК 11 Местная администрация МО Большеижорское городское поселение (л.с. 02453001500)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург

Расчетный счет 40204810600000002207  БИК 044106001

Подрядчик.

Подписи сторон :

Заказчик:                                                                         Подрядчик: