ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большеижорское городское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт уличного освещения по ул. Петросьяна, Приморское шоссе у домов 72,74,76, Октябрьская от дома 3 до дома 26, Зеленая, Ломанная, Луговая, Межевая, Сургина от дома 17 до дома 28, Водопроводная | 2650 м | 2650 м | 1 102 185,71 | 980 874,59 | 114 311,12 | 7 000,00 | 980 874,59 | 1 102 185,71 | 980 874,59 | 114 311,12 | 7000,00 | 243 789,71 | 214 677,77 | 29 111,94 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 1 102 185,71 | 980 874,59 | 114 311,12 | 7 000,00 | 980 874,59 | 1 102 185,71 | 980 874,59 | 114 311,12 | 7000,00 | 243 789,71 | 214 677,77 | 29 111,94 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Воронов Г.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Полозова Я.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Полозова Я.В. 8-(813-76)-56-245 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.11.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеижорское городкое поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2019 года» |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2019 года |
| 2 | Проведение ремонтных работ по установке и ремонту уличного освещения по ул.Петросьяна, Приморское шоссе у домов 72,74,76, Октябрьская от дома 3 до дома 26, Зеленая, Ломанная, Луговая, Межевая, Сургина от дома 17 до дома 28, Водопроводная. | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Благоустройство территории поселения | 2-3 квартал 2019 года |
| 33. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | не позднее декабря 2019г. | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2019 года» |  |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | сентябрь 2019г. | Администрация Большеижорское городское поселение муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| 13. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным 01.04.2019 |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации МО

Большеижорское

Городское поселение

____________/Г.А.Воронов/

МП